|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de responsabilidades | | | | | | | | | | | |
| (R): quién es Responsable de realizar la tarea | | | | **(A):** quién autoriza la tarea | | | **(C):** a quien se debe Consultar | | **(I):** a quién se debe Informar | | |
| Actividad | | **Roles/Responsabilidades** | | | | | | | | | |
| ID Actividad | **Actividad** | Líder de proyecto | Administrador de Proyecto | | Téster | Programador | Analista | Documentador | Arquitecto | Diseñador | Cliente |
| Act\_001 | Acta de inicio | R | A | |  |  |  |  |  |  |  |
| Act\_002 | Alcance | R | A | |  |  |  |  |  |  | C-I |
| Act\_003 | Minuta de arranque | R | A | |  |  |  | R |  |  |  |
| Act\_004 | Especificación de roles | R | A | | I | I | I | I | I | I |  |
| Act\_005 | Organigrama | RC | A | |  |  |  | I | I | I |  |
| Act\_006 | Planeación de proyecto | R | R-A | | I | I | I | I | I | I |  |
| Act\_007 | A. Proveedores | C | A-R | |  |  |  |  |  |  |  |
| Act\_008 | Diagrama de Gantt | R | A | |  |  |  | R |  |  |  |
| Act\_009 | Ruta critica | R | A | |  |  |  |  |  |  |  |
| Act\_010 | Matriz de responsabilidades | R | A | | I | I | I | I | I | I |  |
| Act\_011 | Matriz de comunicación | R-C | A-C | | I | I | I | R-I | C | C |  |
| Act\_012 | Análisis de requerimientos | R | A | |  | I | R-C | I | I | I |  |
| Act\_013 | Matriz de trazabilidad | A | I | | I | I | R-C | I | C-I | I |  |
| Act\_014 | Bitácora | R | A | | I | I | I | R-I | I | I |  |
| Act\_015 | Acta de cierre | R | A | | I | I | I | R-I | I | I | I |